安徽省浮山中学危房拆除工程

招

标

文

件

招   标   人：   安徽省枞阳县浮山中学       （签字、盖章）

招标代理机构：   安徽仲信项目管理有限公司     （签字、盖章）

二0二三年六月

# 第一章  招标公告

现拟对 安徽省浮山中学危房拆除工程 进行公开招标，欢迎合格的企业参与。

一、项目情况

1、项目地点：安徽省枞阳县浮山中学

2、项目范围：详见图纸和工程量清单

3、工 期：10日历天(老女生宿舍待新建校史展览馆完工后5日内日拆除清运完毕）

4、质量标准：  合格

5、项目控制价： 294248.94元

二、资质资格条件

1、企业资质要求：参加交易的企业需具备独立法人资格的 建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

2、营业执照需包含房屋拆除等相关经营范围。

2、拟派项目负责人（建造师）资格要求：建筑工程专业二级或以上参加交易企业注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核证书（B证），且无在建工程。

三、交易文件递交相关要求

参加交易的企业应携带：①法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；②诚信函；③报价总表；④企业资质证书副本、企业营业执照副本、企业安全生产许可证；⑤拟派驻本项目的注册建造师注册证书和安全生产考核合格B证。其中：第①、②、③项须提供原件，第④、⑤项须提供复印件并加盖单位公章，以上资料原件及复印件（须复印清晰）加盖企业公章按顺序装订成册（格式详见招标文件）。

开标时间、地点：2023年6月19日10时 00 分；安徽省枞阳县浮山中学接待厅

四、其它未尽事宜详见招标文件。

五、联系方式

发包单位： 安徽省枞阳县浮山中学

联系人：王主任       联系电话：13966623069

代理机构：安徽仲信项目管理有限公司

联系人：曹工      联系电话：13615695359

- 安徽省枞阳县浮山中学

- 2023年06月14 日

第二章  交易企业须知前附表

| 序号 | 序列名称 | 序列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 安徽省浮山中学危房拆除工程 |
| 2 | 项目实施地点 | 安徽省枞阳县浮山中学 |
| 3 | 发包人名称 | 安徽省枞阳县浮山中学 |
| 4 | 工程概况及建设规模 | 详见图纸和工程量清单 |
| 5 | 交易范围 | 见招标公告。项目控制价: 294248.94元。 |
| 6 | 承包方式 | 总价承包 |
| 7 | 是否允许联合体参与交易 | 否 |
| 8 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 计价方式 | 采用 工程量清单计价法 |
| 10 | 工期 | 合同工期10日历天(老女生宿舍待新建校史展览馆完工后5日内日拆除清运完毕 |
| 11 | 质量标准要求 | 合格 |
| 12 | 资格审查方式 | 详见资格审核表 |
| 13 | 参与交易企业资质等级要求 | - 参加交易的企业需具备独立法人资格的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。 2、营业执照需包含房屋拆除等相关经营范围。 3人员要求:拟派项目经理（建造师）必须是参加交易企业注册并具备有效的建筑工程专业二级或以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B类）,且无在建工程 |
| 14 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 15 | 交易有效期 | 开标时间后：15天内有效 |
| 16 | 交易保证金及履约保证金 | 交易保证金 ：无 履约保证金：履约保证金为成交价的2%。履约保证金返还原则：在工程完工、竣工验收合格后5日内一次性返还。 |

| 序号 | 序列名称 | 序列内容 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 交易企业提出问题的截止时间 | 公告时间结束前，交易企业若对招标文件、工程量等有异议的则以书面形式递交发包人，未提出的视为无质疑。（需要澄清的问题应有交易企业签章，否则拒收） |
| 18 | 发包人澄清的时间 | 发包人在公告时间结束前向所有参与交易企业公开（公告和以手机短信的方式发给所有参与交易企业的法定代表人或委托代理人），该澄清内容为招标文件的组成部分，对发包人和参与交易企业起约束作用。 |
| 19 | 投标资料递交起止时间 | 2023年06月19 日9点30分至2023年06月19日10时00 分止 |
| 20 | 开标时间、地点 | 2023年06月19 日10时 00 分 |
| 21 | 交易相关服务费用 | 本工程招标代理费为人民币2900元，由中标人支付，在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 |
| 22 | 人员到岗及履约要求 | - 成交承包人所报的本项目的项目负责人等在整个项目施工期内必须正常到岗，否则发包人有权终止合同。由此造成的损失，成交承包人自行承担并赔偿可能给发包人造成的损失。 2、除特殊情况外，项目经理（建造师）必须为报名时备案的项目经理（建造师），不得擅自更换。确需更换时，须报经发包人同意，更换后人员不得低于成交承包人投标时所报人员资质和技术水平。3、成交承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至终止合同。发包人还将停止支付款项，扣留任何未付的项目进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包单位索赔。 |
| 23 | 备注 | 本招标文件的解释权在发包人。 |

## （一）总  则

1、工程说明

1.1本交易工程项目说明详见本须知前附表；

1.2本交易工程项目按照有关规定，通过 公开招标 方式选定承包人。

2、交易范围、承包方式

见本须知前附表；

3、资金来源

见本须知前附表。

4、踏勘现场：

参与交易企业应按照招标文件所述，自行对项目现场及周围环境进行踏勘现场，踏勘现场所发生的自身费用由参与交易企业自己承担。经发包人允许，参与交易企业可为踏勘目的进入发包人的项目现场，但参与交易企业不得因此使发包人承担有关的责任和蒙受损失。参与交易企业应承担踏勘现场的责任和风险。

5、发包人向参与交易企业提供的所有数据和资料，是发包人现有的能被参与交易企业利用的资料，发包人对参与交易企业做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6、交易费用

参与交易企业应承担其参与该项目工程交易过程中所涉及的一切费用，不论交易结果如何，发包人将不予承担。

（二）招标文件

7、投标须知

7.1、投标单位必须是具备独立法人资格的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。营业执照需包含房屋拆除等相关经营范围。

7.2、投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

7.3、投标单位对招标条款必须书面确认，并承诺中标后不将工程转包、分包，特殊工程分包须经甲方书面同意后方可实施。

7.4、投标文件中须包括

（1）法定代表人身份证明书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）诚信函；

（4）报价总表；

（5）企业资质证书副本、企业营业执照副本、企业安全生产许可证、拟派驻本项目的注册建造师注册证书和安全生产考核合格B证、复印件加盖公章。

7.5投标单位应使用A4纸的投标书为一正二副，分别装订成册，投标文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本。投标书封面加盖投标单位公章和法定代表人印章，标书内容均逐页加盖投标单位公章；

⑵密封袋上应写明招标人名称、工程名称、投标单位名称并加盖投标单位公章，密封袋的封口处加盖投标单位公章。

（三）交易担保

8、交易担保

本项目不收取交易保证金

## （四）资格审核

9、资格审核

9.1对参与的企业进行审核情况登记

9.2审核资料

审  核  表

| 审核因素 |  | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 资质资格评审 | 1、参与交易企业资质 | 参与交易企业资质必须符合招标文件要求 |
|  | 2、参与交易企业经营范围 | 符合招标文件要求 |
|  | 3、参与交易企业证件 | 营业执照、资质证书、安全生产许可证合格有效 |
|  | 4、参与交易企业建造师 | 符合招标文件要求 |
|  | 5、法定代表人或授权委托人身份证 | 符合招标文件要求 |
| 响应性评审 | 3、工期 | 符合招标文件中规定 |
|  | 4、交易有效期 | 符合招标文件中规定 |
|  | 5、交易保证金 | 符合招标文件中规定 |

说明：

（1）根据审核要求判断每项审核内容是否合格，在每项审核内容后面用“√”表示“通过”。

（2）资格审核合格标准：必须同时通过，否则为不合格。

（3）现场查验时，未按要求提供的一律作废标处理。交易企业未提交以上资料查验或经查验不合格的企业将不参与报价评审。

9.3对承包候选人所提供的有关证件，若发现有弄虚作假行为，取消成交资格，并给予不良行为记录。

9.4成交承包人若无故放弃成交资格或被举报发现有违规行为，或资料弄虚作假，或有挂靠、围标、串标等行为，经查实后由发包人取消成交资格，其交易保证金不予退还，并给予不良行为记录；给发包人造成的损失超过交易保证金数额的，成交承包人还应对超过部分予以赔偿。

9.5经项目建设单位查询，承包候选人或拟派项目经理有下列失信情形之一的，不得定为成交承包人：

9.5.1、被人民法院列为失信被执行人的；

9.5.2、近三年被人民检察院列入行贿犯罪记录的；

9.5.3、交易公告约定的其他失信行为。

# （五）评标办法

10、总则

根据有关法律、法规规定，为维护建设工程招标、评标、定标工作的公正性、科学性，使评标、定标工作规范化，更具有透明度和可操作性，现制定本评标细则。

11、评标标准

评标办法：（最接近评标标底值评标价法）

实行最接近最终标底评标价法(招标人设有控制价)，由评审委员会确定前三名预中标候选人。

11.1、招标人设定的控制价为：人民币（大写）：贰拾玖万肆仟贰佰肆拾捌元玖角肆分（¥294248.94元）。超过控制价的投标报价为无效报价，该标按废标处理。

11.2招标人的最终标底价在控制价基础上按系数下调。系数分别为3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%共十一个分值，由评审委员会成员(投标单位代表1人、业主1人、代理机构1人)在开标现场各随机抽取一个（抽取后的数不再进行二次抽取），据此测算出平均系数(保留小数点后两位，第三位四舍五入)。设定标底价按平均系数下调后，即为招标人的最终标底价(保留小数点后两位，第三位四舍五入)。即招标人的评标标底值=控制价*(1-平均系数)。

12、定标

12.1符合评审通过的投标人的投标报价最接近评标标底值的投标人为第一中标候选人，次接近评标标底值的投标人为第二中标候选人，以此类推，推荐三家中标候选人。

12.2、中标价：第一中标候选人的投标报价为项目工程中标价。

12.3、中标人如果无正当理由放弃中标资格，投标保证金不予退还。

13、特殊事项的处理办法：

13.1、在有效标函且资格后审评审通过的前提下，若出现两个或两个以上投标单位报价相等：采用随机抽签方式确定中标侯选人，抽签方式如下：将投标单位报价相等的投标单位名称分别打印（或书写）在同样大小的纸张上并经双方或多方委托人签字确认，由招标代理机构人员在现场将投标单位报价相等的投标人面前分别折叠成同样大小，经投标人确认无误后放入抽签箱内（此过程招标人回避），由招标人代表（现场确定）现场从抽签箱中第一次抽出的投标人为中标候选人；

13.2、若投标人的报价均超出有效报价范围，则招标无效，招标人将重新组织招标。

14、附则

14.1、对投标单位所提供的有关证件，若发现有弄虚作假行为，一律当废标处理。

14.2、未尽事宜参照有关法律法规。

14.3、评委会评标过程中出现多种解释时，由招标人负责解释。

14.4、答疑文件和补充通知均具有与招标文件同等法律效力。

14.5、本招标文件由招标人负责解释。

## （六）履约担保

15、履约担保

15.1、履约保证金：履约保证金为成交价的2%。

15.2、成交企业须在成交结果公示结束后3日内缴纳履约保证金，领取成交通知书。

15.3、履约保证金的返还原则：待工程竣工验收合格并扣除违约金（如有）后一次性返还（不计利息）。

## 第三章  合同价款和主要条款

16、成交企业应当在成交通知书发出之日起5日内与发包人签订合同

17、合同价款

17.1、本项目合同价格形式为：固定总价合同。总价包含的风险范围包括但不限于：人工市场价、材料费及机械费的市场价格变化；除政策性调整、不可抗力以外的其他风险。除经批准的设计变更、经济签证外，其他工程造价增减均不予签证计价。

17.1.1.除非合同另有规定，项目成交价均已包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

17.2、综合单价调整

17.2.1新增项目综合单价的确定：因非承包人原因的工程变更引起增加新的工程项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

17.2.1.1控制价预算中已有适用的综合单价，按相应的子目综合单价减去实际下浮金额进行确定；

17.2.1.2控制价预算中有类似的综合单价，参照类似综合单价减去实际下浮金额确定；

17.2.1.3控制价中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行；

17.2.2清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，仅就变更部分调整其综合单价。

17.2.3措施项目变动引起合同价款的调整：

17.2.3.1由于承包人原因改变施工技术措施，造成价格变动的，措施费不作调整；

17.2.3.2因非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，影响施工组织设计或施工方案变更时造成措施费发生变化时，应及时办理签证手续：

- 原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；

(b)原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。

18、请各参与交易企业对照本工程图纸和工程量清单预算表，在开标前自行核算工程量，如有异议，应在开标前书面提出。发包人对交易企业的书面异议应当进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%以内（含±3%）的，发包人可不予调整工程量。交易企业在规定时间内未对工程量清单提出异议的，确定成交企业后，发包人不接受成交企业对工程量清单校对调整。成交企业应当按照成交价完成招标文件和项目需求规定的所有工程项目。

19、所有工程保险费用均由成交企业承担。

20、老办公楼、后办公楼、教工宿舍拆除完毕并清除建筑垃圾后付至合同价款的60%，所有工程量清单内项目拆除完毕并清除建筑垃圾后，通过验收合格付至合同价款的97%，余款3%为安全和质量保证金，无安全质量问题，一次性付清余款。（不计息）

21、因成交承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天，承包人支付发包人合同价款的千分之二的违约金；违约金最高限额为合同价款的10%。延期1个月以上的，发包人有权解除合同并追究连带损失。

22.工程隐蔽部位覆盖前的检查

22.1经成交承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，成交承包人应通知监理人（或发包人，下同）在约定的期限内检查。监理人应按时到场检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，成交承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，成交承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付成交承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。

22.2成交承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示成交承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

23、分包规定：成交承包人不得在成交后将工程整体转包或肢解分包给其他施工单位。一经发现，发包人有权取消合同，履约保证金不予退还，并追偿其他相关损失。

24、成交承包人应按照与本工程施工和施工安全相关的国家现行的各专业工程施工及验收规范、建设工程质量检验评定标准、有关的技术标准以及施工图所示的有关图集、标准进行施工。

25、合同双方必须严格按照招标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。发包人和成交承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26、其他未尽事宜，在合同中约定。

27、本招标文件解释权归发包人。

工程量清单和施工图纸另附

附件1

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （参与交易企业单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

参与交易企业：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

附件2

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）          投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：

年      月    日

注：法定代表人签署招标文件并到交易现场则无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。

附件3

诚信承诺书

致：             ：

我单位本着诚实、信用的原则，决定参加贵方组织的                   公开招标，我方授权          （姓名和职务）代表我方                         （企业名称）全权处理本项目的有关事宜。并作如下承诺：

1.确保提供的一切材料均为真实、合法、有效。

2.完全响应《                   》，若我方成为成交单位，承诺承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

3.我方已详细阅读和确认招标文件及有关要求，严格按照工程量清单和设计图纸、施工规范等相关规定要求执行。

4.若我方成为成交单位，我方保证按招标文件规定的工期和业主要求，如期开工、竣工并移交整个工程。

5 .若我方成为成交单位，我方保证在施工过程中不发生转包、主体分包行为。

6.若我方成为成交单位，我方保证工程质量达到招标文件规定标准。

7.若我方成为成交单位，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于施工规定和承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

8.若我方成为成交单位，我方保证在规定的时间内签订合同并及时进场施工，项目负责人按要求进驻现场，认真履行合同和其他各项承诺。

9若我方成为成交单位，我方保证在规定时间内按招标文件规定的方式、金额向项目单位提交履约担保。

10、我公司负责人与发包人班子成员没有任何近亲属关系；与项目有关的党政机关和事业单位领导干部没有任何近亲属关系。

拟派本工程项目经理（建造师）            无在建工程。

以上承诺，如有违反，我单位自愿承担一切后果和经济责任。

企业名称：                    （公章）

法定代表人:                （签字或盖章）

日  期：    年    月   日

附件4

投标报价表

| 投标单位 |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 工程名称 |  | 建设规模 | 详见工程量清单 |
|  | 质量等级 | 合格 | 工期 | 日历天 |
|  | 建造师 |  |  |  |
| 报价部分 | 控制价 | 294248.94元 贰拾玖万肆仟贰佰肆拾捌元玖角肆分 |  |  |
|  | 投标报价 |  |  |  |

企业名称：                    （公章）

法定代表人:                （签字或盖章）

日    期：     年       月      日

资格审查资料

1、企业法人营业执照副本；

2、企业资质证书副本；

3、企业安全生产许可证；

4、注册建造师资格证书复印件；

5、注册建造师安全生产考核合格证复印件；

6、投标人根据招标文件认为需要提供的资料。

上述为资料为复印件并加盖投标单位公章。